КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШАДРИНСКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ  ОЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.10.2014 г.     № 37

с. Ольховка

Об утверждении плана мероприятий

по содержанию, ремонту дорог и улиц

Ольховского сельсовета на 2014 год

На основании Федерального закона от 06  октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), закона Российской Федерации  от 08 ноября .2007 г.        № 257-ФЗ (в ред. Федерального закона от 18.07.2011г. № 243-ФЗ) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»  и Уставом  Ольховского сельсовета, Администрация Ольховского сельсовета,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить план работ по содержанию, ремонту дорог и улиц Ольховского сельсовета на 2014 год.

2. Настоящее постановление обнародовать на доске информации  в здании Администрации Ольховского сельсовета и разместить на официальном сайте Администрации Ольховского сельсовета в сети Интернет.

3.  Контроль   исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Ольховского сельсовета                                                 Г.В.Сецко

Приложение

к постановлению Администрации Ольховского сельсовета

«Об утверждении плана мероприятий по содержанию,

ремонту дорог и улиц  Ольховского сельсовета

на 2014 год»  от  15.10.2014 г. № 37

План мероприятий по содержанию, ремонту дорог и улиц

Ольховского сельсовета на 2014 год

| № п/п | Месторасположение проводимых работ | Срок исполнения | Исполнитель | Смета расходов тыс./руб. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отсыпка дорог щебнем: - ул. Советская - 960 м – 834,000 т.р. | Май-октябрь | По итогам электронных торгов | 834,000 Бюджет дорожного фонда Курганской области |  |
| 2 | Отсыпка дорог щебнем -ул. Трудовая -– 200 м | Май-октябрь | администрация по договору | 198,8 дорожный фонд сельсовета |  |
| 3 | Отсыпка дорог щебнем -ул. Садовая -– 100 м | Май-октябрь | администрация по договору | 99,1 дорожный фонд сельсовета |  |
| 4 | Установка водопропускных труб -ул.Советская – 1 шт | Май-октябрь | администрация по договору | 25,0 дорожный фонд сельсовета |  |
| 5 | Установка водопропускных труб -ул.Освобождение Урала – 1 шт. | Май-октябрь | администрация по договору | 25,0 дорожный фонд сельсовета |  |
| 9 | Снегоочистка – улицы села Ольховка и. д. Перунова | Ноябрь 2013г –март 2014 г. | администрация по договору | 75,0 дорожный фонд сельсовета |  |
| 10 | Снегоочистка – улицы села Ольховка и д. Перунова | Ноябрь-декабрь 2014 г. | администрация по договору | 35,0 дорожный фонд сельсовета |  |
|  | ИТОГО | 1291,900 |  |
| в том числе: |  |  |
| Бюджет Ольховского сельсовета (дорожный фонд) | 457,900 |  |
| Бюджет Курганской области (дорожный фонд) | 834,000 |  |

Глава Ольховского сельсовета                                                                    Г.В.Сецко