Приложение

к постановлению Администрации Ольховского сельсовета

«Об утверждении плана мероприятий по содержанию,

ремонту дорог и улиц  Ольховского сельсовета

на 2014 год»  от  .2014 г. №

План мероприятий по содержанию, ремонту дорог и улиц

Ольховского сельсовета на 2014 год

| № п/п | Месторасположение проводимых работ | Срок исполнения | Исполнитель | Смета расходов тыс./руб. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отсыпка дорог щебнем: - ул. Советская - 960 м – 834,000 т.р. | Май-октябрь | По итогам электронных торгов | 834,000 Бюджет дорожного фонда Курганской области |  |
| 2 | Отсыпка дорог щебнем -ул. Трудовая -– 200 м | Май-октябрь | администрация по договору | 198,8 дорожный фонд сельсовета |  |
| 3 | Отсыпка дорог щебнем -ул. Садовая -– 100 м | Май-октябрь | администрация по договору | 99,1 дорожный фонд сельсовета |  |
| 4 | Установка водопропускных труб -ул.Советская – 1 шт | Май-октябрь | администрация по договору | 25,0 дорожный фонд сельсовета |  |
| 5 | Установка водопропускных труб -ул.Освобождение Урала – 1 шт. | Май-октябрь | администрация по договору | 25,0 дорожный фонд сельсовета |  |
| 9 | Снегоочистка – улицы села Ольховка и. д. Перунова | Ноябрь 2013г –март 2014 г. | администрация по договору | 75,0 дорожный фонд сельсовета |  |
| 10 | Снегоочистка – улицы села Ольховка и д. Перунова | Ноябрь-декабрь 2014 г. | администрация по договору | 35,0 дорожный фонд сельсовета |  |
|  | ИТОГО | 1291,900 |  |
| в том числе: |  |  |
| Бюджет Ольховского сельсовета (дорожный фонд) | 457,900 |  |
| Бюджет Курганской области (дорожный фонд) | 834,000 |  |

Глава Ольховского сельсовета                                                                    Г.В.Сецко