КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШАДРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2017 г.       № 40

с.Ольховка

Об утверждении  муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

Ольховского  сельсовета Шадринского района

на 2018-2022 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ольховского сельсовета Шадринского района Курганской области, Администрация Ольховского сельсовета -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Ольховского сельсовета Шадринского района на 2018 – 2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление обнародовать на доске информации в здании Администрации Ольховского сельсовета и разместить на официальном сайте Администрации Ольховского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ольховского сельсовета 							Г.В. Сецко

- Муниципальная программа

- «Формирование комфортной городской среды

- Ольховского сельсовета Шадринского района

- на 2018-2022 гг.»

с.Ольховка

- 2017 г.

Приложение  к постановлению Администрации Ольховского  сельсовета от 14.12.2017 г. № 40

«Об утверждении  муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Ольховского  сельсовета Шадринского района на 2018-2022 годы»

- Муниципальная программа

- «Формирование комфортной городской среды Ольховского сельсовета

- Шадринского района на 2018-2022 года»

- I. Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Ольховского сельсовета Шадринского района на 2018-2022 года» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Ольховского сельсовета |
| Цель программы | Повышение качественных и комфортных условий для проживания граждан с.Ольховка путем реализации комплекса мероприятий программы. |
| Задачи программы: | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в с.Ольховка; - повышения уровня благоустройства общественных территорий в с.Ольховка; - повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в с.Ольховка Шадринского района; - повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в с.Ольховка Шадринского района; - формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям и общественным территориям в с.Ольховка; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий с.Ольховка Шадринского района. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | За период действия Программы выполнить: - благоустройство дворовой территории многоквартирного дома; - благоустройство общественных территорий; - благоустройство территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; - благоустройство территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; - доля проектов по благоустройству, реализованных с трудовым участием граждан, организаций. |
| Срок реализации программы | 2018-2022 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет всего 5121 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 4273 тыс.руб. (по согласованию); областной бюджет – 372 тыс.руб. (по согласованию); местный бюджет – 465 тыс.руб. (по согласованию); внебюджетные средства – 11 тыс.руб. (по согласованию); В 2018 году общий объем бюджетного финансирования Программы составит 1024 тыс.руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 854,6 тыс.руб. (по согласованию); областного бюджета – 74,4 тыс.руб. (по согласованию); местный бюджет – 93 тыс.руб.; внебюджетные средства – 2 тыс.руб. (по согласованию); В 2019 году общий объем бюджетного финансирования Программы составит 1024 тыс.руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 854,6 тыс.руб. (по согласованию); областного бюджета – 74,4 тыс.руб. (по согласованию); местный бюджет – 93 тыс.руб.; внебюджетные средства – 2 тыс.руб. (по согласованию); В 2020 году общий объем бюджетного финансирования Программы составит 1024 тыс.руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 854,6 тыс.руб. (по согласованию); областного бюджета – 74,4 тыс.руб. (по согласованию); местный бюджет – 93 тыс.руб.; внебюджетные средства – 2 тыс.руб. (по согласованию); В 2021 году общий объем бюджетного финансирования Программы составит 1024 тыс.руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 854,6 тыс.руб. (по согласованию); областного бюджета – 74,4 тыс.руб. (по согласованию); местный бюджет – 93 тыс.руб.; внебюджетные средства – 2 тыс.руб. (по согласованию); В 2022 году общий объем бюджетного финансирования Программы составит 1025 тыс.руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 854,6 тыс.руб. (по согласованию); областного бюджета – 74,4 тыс.руб. (по согласованию); местный бюджет – 93 тыс.руб.; внебюджетные средства – 3 тыс.руб. (по согласованию); Все средства носят прогнозный характер. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня благоустройства территорий в с.Ольховка; - увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий в с.Ольховка Шадринского района; -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в с.Ольховка Шадринского района; -повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в с.Ольховка Шадринского района; - повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в с.Ольховка Шадринского района; - создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям и общественным территориям; - вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в с.Ольховка Шадринского района. |

- Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

- Ольховского сельсовета Шадринского района

На территории Ольховского сельсовета расположен  один населенный пункт с.Ольховка  с численностью населения более 1000 человек. Важной составляющей качества жизни населения в населенных пунктах  является благоустройство территорий.

Текущее состояние дворовых территорий, а также общественных территорий не соответствуют современным требованиям.

Характерно отсутствие на территории села благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, то есть полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга  и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами и которые соответствовали бы утвержденным правилам благоустройства. Имеющиеся объекты благоустройства пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере нормативным требованиям.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые  виды работ по благоустройству практически не производились. Существующее положение обусловлено рядом факторов: появление новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования  и обеспечения комфортной и благоприятной для проживания населения среды.

Участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в основном ограничивается содержанием (покраска, текущий мелкий ремонт) существующих объектов благоустройства дворовой территории, озеленением, оборудованием детских площадок кустарным способом, уборкой территории.

В связи с этим назрела необходимость  реализации программы «Формирование комфортной городской среды», рассчитанной на среднесрочный период, в рамках которого предусматривается целенаправленная работа по  комплексному благоустройству территории села Ольховка.

Реализация  муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства села Ольховка Шадринского района и создать условия для комфортного проживания граждан, культурно-досуговой деятельности и занятий спортом.

Раздел III. Приоритеты политики в сфере благоустройства.

Повышение уровня благоустройства  муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития сельских поселений Курганской области.

Программа предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Курганской области в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию  на территории Курганской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Раздел IV. Особенности формирования муниципальной программы

На основании принятых нормативно-правовых актов Администрации Шадринского района от 22.02.2017 г. № 133 «Об утверждении порядка проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ по  комплексному благоустройству дворовых территорий в Шадринском районе в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и от 27.03.2017 г. № 200 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальные программы сельсоветов Шадринского района на 2018-2022 годы наиболее посещаемых территорий общего пользования подлежащих благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2022 годах», муниципальная программа Ольховского сельсовета включает в себя:

а) Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству :

Благоустройство дворовых территорий  многоквартирных домов по адресу:

- с. Ольховка, ул. Ленина, д.90 – 2018 год;

б) Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования в с.Ольховка, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах:

- благоустройство сквера по ул. Ленина (земельный участок бывшего КБО) освещение, озеленение, щебенение дорожек,  установка скамеек и урн – 2018 год;

- благоустройство центральной площади по ул. Ленина, (озеленение, освещение, реконструкция памятника) – 2019 год;

- благоустройство территории по ул. Ленина, д.152 (территория Ольховского  КДО) – ограждение, освещение, асфальтирование, озеленение, щебенение дорожек, скамейки, урны – 2020 год;

- благоустройство парка по ул. Садовая, (освещение озеленение, детская площадка, асфальтирование дорожек) – 2021 год;

- благоустройство центральной площади по ул.Ленина (устройство детской площадки)- 2022 год;

- благоустройство пустыря по ул.Ленина 137  (устройство пешеходных зон) – 2022 год.

в) Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц:

- благоустройство территории по ул. Ленина, 140 (территория Ольховского сельпо);

- благоустройство территории по ул. Новая 2б (ИП Мокина, ИП Журавлев);

- благоустройство территории по ул. Ленина 115 (ПО «Хлеб);

- благоустройство территории по ул. Ленина 147а (ИП Ахмедов);

- благоустройство территории по ул.Ленина 139 (ИП Берсенева, ИП Урюпин, ООО «Звезда»);

- благоустройство территории  по ул.Освобождение Урала 62 (ИП Муратова).

г) Мероприятия  по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с которыми по результатам инвентаризации будут заключены соглашения с собственниками  указанных домов об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в Ольховском сельсовете правил благоустройства:

| № | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Актуализация реестра индивидуальных жилых домов (ИЖД) и земельных участков | 30.11.2017г. | Администрация Ольховского сельсовета |
| 2. | Составление графика инвентаризации ИЖД | 10.12.2017г. | Администрация Ольховского сельсовета |
| 3. | Проведение инвентаризации ИЖД и земельных участков. Составление инвентарных паспортов. | В течение 2018 г | Комиссия по инвентаризации |
| 4. | Заключение соглашений о благоустройстве по результатам инвентаризации. | В течение 2018 г. | Комиссия по инвентаризации |
| 5. | Приведение ИЖД и земельных участков в соответствие с правилами благоустройства в соответствии с соглашениями | В течение 2018-2020 гг. | Собственники ИЖД и земельных участков |
| 6. | Контрольные мероприятия по проверке уровня благоустройства ИЖД и земельных участков по результатам выполнения соглашений | Не позднее 01.07.2020г. | Комиссия по инвентаризации |
| 7. | Доработка уровня благоустройства по результатам контрольных мероприятий | Не позднее 01.10.2020г. | Собственники ИЖД и земельных участков |
| 8. | Внесение изменений в программу благоустройства | По мере необходимости | Администрация Ольховского сельсовета |

Раздел V. Цели и задачи Программы.

Целью реализации Программы является создание современных комфортных условий для проживания граждан за счет благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий села Ольховка Шадринского района.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

-   повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

-   повышения уровня благоустройства общественных территорий населенного пункта;

- повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей в населенном пункте  Шадринского района;

- повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в населенном пункте;

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям и общественным территориям населенного пункта;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий населенного пункта.

Достижение цели и задач Программы планируется обеспечить посредством выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

Раздел VI. Сроки реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2018 по 2022 годы.

Раздел VII. Осуществление контроля реализации муниципальной программы

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы на уровне муниципального образования создана общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии осуществляется  в соответствие с Положением об общественной комиссии, утвержденной постановлением Администрации Шадринского района от 28.03.2017 г. № 217, распоряжением Администрации Ольховского  сельсовета от 30.09.2017 г. № 41-р «О формировании общественной комиссии по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Ольховского сельсовета Шадринского района на 2018-2022 годы». При этом, проведение заседаний муниципальной общественной комиссии будет осуществляться в открытой форме, с последующим размещением протоколов заседаний в открытом доступе на сайте Ольховского  сельсовета.

Раздел VIII. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В рамках реализации мероприятий Программы органами местного самоуправления проведена  инвентаризация дворовых территорий, общественных территорий, а также уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в селе Ольховка Шадринского района в порядке, определенном в постановлении Администрации Ольховского сельсовета от 28.07.2017 г. № 31 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых  территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения в Ольховском сельсовете Шадринского района».

Целью проведения данных мероприятий является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную программу, разработанную  с учетом положений приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке  государственных программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», а также  определения уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением  по результатам инвентаризации соглашений с собственниками   (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в Ольховском сельсовете Шадринского района.

В результате реализации мероприятий Программы на территории села Ольховка планируется:

- произвести  минимальный  перечень видов работ по благоустройству дворовых  территорий с учетом мнений  заинтересованных лиц на включенных в муниципальную программу дворовых территориях, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих  благоустройству в 2018 году;

- благоустроить территории общего пользования, включенные  в муниципальную программу по результатам общественных обсуждений, в период с 2018-2022 год;

- благоустроить объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц не позднее 2022 года в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

- благоустроить территории индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленные для их размещения, за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) не позднее 2020 года в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

- провести иные мероприятия по благоустройству территорий села.

Основными ожидаемыми результатами  реализации Программы являются:

- повышение уровня благоустройства территорий населенного пункта;

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;

- увеличение  количества благоустроенных общественных территорий;

- увеличение количества благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в населенном пункте;

- увеличение количества благоустроенных территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в сельском населенном пункте;

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов  и других маломобильных групп населения к дворовым территориям и общественным территориям в населенном пункте.

Проведение мероприятий Программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха  и занятий спортом для всех жителей  населенного пункта. Проведение мероприятий  по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных  для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в  Ольховском сельсовете Шадринского района, обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории  села Ольховка.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения
неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности
реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены следующие меры:

*проведение информационно-разъяснительной работы в целях стимулирования активности участия граждан в реализации проектов по благоустройству;

*реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальной программы, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;

*осуществление общественного контроля;

*контроль и координация проекта общественными комиссиями на уровне муниципального образования;

*проведение мониторинга за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий в рамках указанных программ и т.п.

Раздел IX. Перечень мероприятий Программы.

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задач Программы с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Ольховского сельсовета Шадринского района.

Перечень мероприятий Программы приведен в таблице 1.

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка и утверждение муниципальной программы Ольховского сельсовета Шадринского района по формированию комфортной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Ольховского сельсовета Администрация Шадринского района | 2017 год | Повышение уровня благоустройства территорий в с.Ольховка Шадринского района; увеличение количества благоустроенных дворовых территорий – 1 объект; увеличение количества благоустроенных общественных территорий – 6 объекта; - увеличение количества благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в населенном пункте; - увеличение количества благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в сельском населенном пункте; - создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям и общественным территориям в с.Ольховка; - вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в с.Ольховка Шадринского района. |
| Разработка и принятие правового акта о создании общественной комиссии Ольховского сельсовета | Администрация Ольховского сельсовета | 2017 год |  |
| Заключение соглашения с Администрацией Шадринского района о предоставлении средств субсидий местному бюджету на реализацию мероприятий муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы. | Администрация Шадринского района Администрация Ольховского сельсовета | 2018-2022 годы |  |
| Оценка состояния дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Администрация Ольховского сельсовета | 2018-2022 годы |  |
| Проведение общественных обсуждений для формирования адресного перечня дворовых и общественных территорий и выбора мероприятия по благоустройству в с.Ольховка для реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы | Администрация Ольховского сельсовета | 2017 год |  |
| Проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в с.Ольховка по - ул. Ленина, д.90. | Администрация Ольховского сельсовета | 2018 год |  |
| Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий в с.Ольховка: - благоустройство сквера по ул. Ленина (земельный участок бывшего КБО); - благоустройство центральной площади по ул.Ленина; - благоустройство территории по ул.Ленина, д.152 (территория Ольховского КДО); - благоустройство парка по ул.Садовая,; - устройство детской площадки на центральной площади по ул.Ленина; - благоустройство пустыря по ул.Ленина 137 . | Администрация Ольховского сельсовета | 2018-2022 годы |  |
| Проведение мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в с.Ольховка Шадринского района: 1. ул.Ленина 140, Ольховское сельпо; 2. ул. Новая 2б, ИП Мокина; 3. ул. Новая 2б, ИП Журавлев; 4. ул. Ленина 115, ПО «Хлеб»; 5. ул. Ленина 147а, ИП Ахмедов; 6. ул. Ленина 139, ИП Берсенева; 7. ул. Ленина 139, ИП Урюпин; 8. ул. Ленина 139, ООО Звезда; 9. ул. Освобождение Урала 62, ИП Муратова. | Администрация Ольховского сельсовета; Собственники (пользователи) объектов благоустройства (по согласованию) | 2018-2022 годы |  |
| Проведение мероприятий по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в селе Ольховка Шадринского района: | Администрация Ольховского сельсовета; Собственники (пользователи) объектов благоустройства (по согласованию) | 2018-2020 годы |  |

Разработка  Программы осуществляется на основе следующих принципов:

-   полнота и достоверность информации;

- прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении объектов благоустройства в  муниципальную программу;

-  приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

- эффективность расходования субсидий из бюджета Шадринского района путем обеспечения высокой степени готовности  к реализации муниципальной программы на стадии ее формирования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы  обеспечивают ее разработку, координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, также мониторинг их реализации и предоставление отчетности в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального  хозяйства Курганской области о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Механизм реализации Программы приведен в приложении 1 к  Программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования комфортной городской среды на территории Ольховского сельсовета Шадринского района на 2018-2022 годы приведен в  приложении 2 к Программе.

Порядок предоставления и расходования субсидий, выделяемых из бюджета Курганской области местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 28.08.217 г. № 320 «О государственной программе  Курганской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».

X. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и задач Программы) приведены в таблице 3.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий | Ед. | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 100 | - | - | - | - |
| 3 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в населенном пункте | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий в населенном пункте | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| 5 | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в с.Ольховка Шадринского района (ежегодно) | Ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в с.Ольховка Шадринского района от общего количества таковых объектов в с.Ольховка Шадринского района | % | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 |
| 7 | Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в населенном пункте (ежегодно) | Ед. | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 |
| 8 | Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в населенном пункте от общего количества таковых объектов в населенном пункте (нарастающим итогом) | % | 10 | 20 | 35 | 30 | 40 |
| 9 | Количество созданных (восстановленных, реконструированных) объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения в населенном пункте (ежегодно) | Ед. | - | - | - | - | - |
| 10 | Объем финансового участия граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству в населенном пункте (прогноз) | Тыс.руб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Доля проектов по благоустройству в населенном пункте, реализованных с финансовым и (или)трудовым участием граждан, организаций от общего количества реализованных проектов по благоустройству в населенном пункте (нарастающим итогом) | % | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |

Раздел XI. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Информация по ресурсному обеспечению Программы по источникам и объемам финансирования приведена в таблице 4.

| Задача, мероприятие Таблица 4 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населенном пункте; повышение уровня благоустройства общественных территорий в населенном пункте; формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям в населенном пункте; развитие централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения населенного пункта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий: - по благоустройству дворовых территорий согласно адресному перечню; - по благоустройству общественных территорий в населенном пункте согласно адресному перечню; | Администрация Ольховского сельсовета | Федеральный бюджет | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий. Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества таковых территорий, нуждающихся в благоустройстве. |
|  |  | Областной бюджет | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 |  |
|  |  | Бюджет сельсовета | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | Итого: | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 |  |
| Задача: повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в населенном пункте. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по благоустройству недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в населенном пункте. | -- | Внебюджетные источники (по согласованию) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в населенном пункте. Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в населенном пункте от общего количества таковых объектов в населенном пункте. |
| Задача: повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков предоставленных для их размещения, в населенном пункте. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков предоставленных для их размещения, в населенном пункте. | -- | Внебюджетные источники (по согласованию) | - | - | - | - | - | Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков предоставленных для их размещения, в населенном пункте. Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в населенном пункте от общего количества таковых объектов в населенном пункте. |
| Всего по Программе: |  |  | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 |  |
| Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 |  |
| Областной бюджет |  |  | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 |  |
| Местный бюджет (по согласованию) |  |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |  |
| Внебюджетные источники (по согласованию) |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Ольховского сельсовета Шадринского района на 2018-2022 годы»

Механизм реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Ольховского сельсовета на 2018-2022 годы»

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Ольховского сельсовета на 2018-2022 годы» (далее Программа) запланировано благоустройство следующих  территорий в населенном пункте с.Ольховка с численностью населения свыше 1000 человек:

1) дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень работ).

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства территорий, разработанным с учетом приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», а также на которых  требуется выполнение мероприятий в рамках минимального перечня работ.

Физическое состояние дворовой территории и отдельных элементов благоустройства, необходимость ее благоустройства исходя из минимального перечня работ, определена по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном в постановлении  Администрации Ольховского сельсовета от 28.07.2017 г. № 31 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых  территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения в Ольховском сельсовете Шадринского района».

В минимальный перечень работ входит:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовой территории;

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня работ в рамках реализации муниципальной программы определяется органами местного самоуправления с учетом сроков поступления предложений от собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (домов), собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Предложения заинтересованных лиц, поданные в органы местного самоуправления   в рамках разработки муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2017 год, рассматриваются в порядке первой очереди.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня работ в рамках реализации муниципальной программы, заинтересованные лица могут обеспечить свое трудовое участие. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (работ по благоустройству территории, включая подготовку дворовой территории к началу ремонтных работ (демонтаж оборудования, уборка мусора), выполнение покрасочных работ, земляных работ, высадка деревьев и иные виды работ).

Трудовое участие заинтересованных лиц  при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, заинтересованные лица представляют отчеты о проведении работ по благоустройству дворовой территории с трудовым участием заинтересованных лиц, подписанные председателями советов многоквартирных домов, с приложением фото- и (или) видеоматериалов. Данные документы предоставляются в Администрацию Ольховского сельсовета.

По решению заинтересованных лиц в предложения о включении дворовых территорий в муниципальную программу могут быть включены мероприятия дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий при условии выполнения данных мероприятий за счет средств заинтересованных лиц.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий входит:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- выполнение работ по озеленению;

-  установка пандусов и других  элементов  для формирования доступности  к  объектам городской среды маломобильных групп граждан;

- иные виды работ.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий должны быть обеспечены условия для контроля за ходом и результатами работ со стороны заинтересованных лиц.

2) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства территорий, разработанным с учетом  приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации от 13 апреля 2017 года « 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов». Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определяются  по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном в постановлении  Администрации Ольховского сельсовета от 28.07.2017 г. № 31 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых  территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения в Ольховском сельсовете Шадринского района».

В  перечень  мероприятий  по  благоустройству общественных территорий  входят:

- благоустройство набережной;

- благоустройство места для купания (пляжа);

- реконструкция (строительство) многофункционального общественного спортивного объекта (стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство (реконструкция) детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство кладбища;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха;

- реконструкция мостов (переездов) внутри поселений;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство городских площадей;

- благоустройство или организация муниципальных рынков;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство иных общественных территорий в населенном пункте.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий должны быть обеспечены условия для осуществления общественного контроля за ходом и результатами работ.

3) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления с целью приведения в соответствие правилам благоустройства территории, принятыми решением Ольховской сельской Думой от 20.10.2017 г. № 76 «Об утверждении Правил благоустройства территории Ольховского сельсовета Шадринского района»;

4) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации, проведенной  в порядке, установленном в постановлении  Администрации Ольховского сельсовета от 28.07.2017 г. № 31 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых  территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения в Ольховском сельсовете Шадринского района», соглашениями с Администрацией Ольховского сельсовета с целью приведения в соответствие правилам благоустройства  территорий,  разработанным с учетом приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации от 13 апреля 2017 года « 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов».

Мероприятия по благоустройству территорий в с.Ольховка, реализуемые в рамках Программы, выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других  маломобильных групп населения к дворовым территориям и общественным территориям с.Ольховка.

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды  Ольховского  сельсовета Шадринского района на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную

программу формирования комфортной городской среды на территории Ольховского сельсовета Шадринского района на 2018-2022 годы

1.  Настоящий  порядок  устанавливает  процедуру  разработки,  обсуждения  с  заинтересованными  лицами  и  утверждения  дизайн-проектов  благоустройства  дворовой  территории,  включаемых  в  муниципальную  программу  формирования  комфортной  городской среды на территории Ольховского сельсовета (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1.  дворовая  территория  -  совокупность  территорий,  прилегающих  к  многоквартирным  домам,  с  расположенными  на  них  объектами,  предназначенными  для  обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе  парковками  (парковочными  местами),  тротуарами  и  автомобильными  дорогами, включая  автомобильные  дороги,  образующие  проезды  к  территориям,  прилегающим  к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные  лица  -  собственники  помещений  в  многоквартирных  домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в  границах дворовой  территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается Администрацией Ольховского сельсовета (далее - уполномоченный орган).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, включенных в муниципальную Программу,  в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В  случае  совместной  заявки  заинтересованных  лиц,  проживающих  в  многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию,  дизайн  -  проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе  концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание  дизайн-проекта  зависит  от  вида  и  состава  планируемых  работ.  Дизайн-проект  может  быть  подготовлен  в  виде  проектно-сметной  документации  или  в  упрощенном  виде  -  изображение  дворовой  территории  на  топографической  съемке  в  масштабе  с отображением текстового  и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории  и  техническому  оснащению  площадок  исходя  из  минимального  и  дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6.  Разработка  дизайн-проекта  осуществляется  с  учетом  местных  нормативов

градостроительного проектирования Шадринского района.

Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный  дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию Ольховского сельсовета согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования  замечаний, Администрация Ольховского сельсовета  передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн  -  проект  утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.