КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ШАДРИНСКИЙ  РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ  ОЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 30 января 2017 года № 5 с. Ольховка |  |  |
| --- | --- | --- |

Об актуализации схемы теплоснабжения

муниципального образования  Ольховского

сельсовета Шадринского района Курганской области

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом  Ольховского сельсовета Шадринского района Курганской области, Администрация Ольховского сельсовета Шадринского района Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести процедуру по  актуализации  схемы теплоснабжения муниципального образования  Ольховского сельсовета Шадринского района Курганской области.

2. Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования  Ольховского сельсовета Шадринского района  Курганской области, согласно приложения 1

3. Утвердить  форму  уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования  Ольховского сельсовета Шадринского района Курганской области, согласно приложения 2.

4.   Разместить уведомление о начале  проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования  Ольховского сельсовета Шадринского района Курганской области на официальном сайте Администрации  Ольховского сельсовета Шадринского района Курганской области  в сети интернет до 03.02.2017

5.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на доске                         информации  в здании Администрации Ольховского сельсовета.

6.    Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  Ольховского сельсовета                                                  Г.В.Сецко

Приложение 1

к постановлению Администрации

Ольховского сельсовета

от 30 января 2017 года № 5

«Об актуализации схемы теплоснабжения

муниципального образования Ольховского

сельсовета Шадринского района Курганской

области»

График

актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования  Ольховского сельсовета Шадринского района Курганской области на 2017 год

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением Администрации Ольховского сельсовета от 23 декабря 2014 года № 38 , на сайте в соответствии с пунктом 8 , 24 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления до 03 .02.2017 | Управляющий делами Администрации Ольховского сельсовета Т.И.Савина |
| 2 | Организация сбора замечаний и предложений к схеме теплоснабжения, в соответствии с пунктом 12 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | не менее 30 календарных дней с даты опубликования уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения С 03.02.2017 по 05.03.2017 | Управляющий делами Администрации Ольховского сельсовета Т.И.Савина |
| 3 | Размещение информации о проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения муниципального образования Ольховского сельсовета в соответствии с пунктом 14 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний 20.03.2017 | Управляющий делами Администрации Ольховского сельсовета Т.И.Савина |
| 4 | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения Ольховского сельсовета в соответствии с пунктом 13 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему 27.03.2017 | Глава Ольховского сельсовета Г.В.Сецко |
| 5 | Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения Ольховского сельсовета в соответствии с пунктом 14 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний | Управляющий делами Администрации Ольховского сельсовета Т.И.Савина |
| 6 | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний: в соответствии с пунктом 17 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний с 27.03.2017 по 04.04.2017 | Глава Ольховского сельсовета Г.В.Сецко |
| 7 | Утверждение актуализированной на 2017г схемы теплоснабжения Ольховского сельсовета при внесении в нее изменений, в соответствии с пунктом 24 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | Не позже 21.04.2017 г | Глава Ольховского сельсовета Г.В.Сецко |
| 8 | Размещение актуализированной на 2017г. схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме, в соответствии с пунктом 19 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения | Управляющий делами Администрации Ольховского сельсовета Т.И.Савина |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Ольховского сельсовета

от 30 января 2017 года № 5

Об актуализации схемы теплоснабжения

муниципального образования  Ольховского сельсовета

Шадринского района Курганской области

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования  Ольховского сельсовета Шадринского района Курганской области на 2017г.

Администрация Ольховского сельсовета Шадринского района Курганской области уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Администрации Ольховского сельсовета Шадринского района Курганской области от 30 января 2017 года № 5

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  №154, можно получить путем направления официального запроса в исполнительный орган власти субъекта  Российской Федерации. Юридические лица, желающие приступить к разработке схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предложений, прошедших публичные слушания по данной теме, обязаны направить уведомление об этом в Администрацию Ольховского сельсовета Шадринского района Курганской области по адресу:

Курганская область, Шадринский район,  село Ольховка, улица Ленина, дом 38;

телефон (факс):  8(3525)461170;

8(3525)461468

электронная почта: olhovka_sovet@mail.ru

Ответственное лицо – Сецко Григорий Васильевич